POKAL SeLF-Projekt 2012 vom FB13
Sven Köppel
SeLF-Zwischentreffen
Mo 01.10.2012, 10-16 Uhr, Frauenlobstr. 1, Frankfurt

---
Plan und Wirklichkeit
POKAL sollte im August entwickelt werden
POKAL sollte bis WS 12/13 fertig sein
Entwicklung wurde vor zwei Wochen gestartet
Probleme
Hiwi konnte nicht programmieren → gekündigt
Zeit: „Programmier-Block“ hat sich ständig verschoben
Weniger Interprojekt-Engagement als erhofft

---
Wo ging viel Manpower hin?
Erneuerung des PhysikOnline-Projektes von innen

---
Wie geht’s jetzt weiter?
Neues Programmiererteam:
Serverinfrastruktur existiert
Entwicklung läuft auf Hochtouren
+ ich
David D.
Marius S.
Carsten B.

---
Demo: Was bislang geht
Fast-echtzeit Concurrency; ohne Etherpad

---
POKAL
Sven Köppel
koeppel@elearning.physik.uni-frankfurt.de
POKAL SeLF-Projekt 2012 vom FB13
Sven Köppel
SeLF-Zwischentreffen
Mo 01.10.2012, 10-16 Uhr, Frauenlobstr. 1, Frankfurt